UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

PLAN DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA CIVICTECH PARA PROMOVER LA ÉTICA PROFESIONAL MEDIANTE EL REPORTE RESPONSABLE DE INCIDENTES

INTEGRANTES

:	RIVERA RAYMUNDES FRANK

:	MARTIN ROMERO AARON

DOCENTE			:

ASIGNATURA		: 	ETICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL

TINGO MARIA – PERÚ

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. REVISIÓN DE LITERATURA Y FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

III. MATERIALES Y MÉTODOS

IV. PLAN DE ACTIVIDADES

V. PRESUPUESTO ESTIMADO

VI. REFERENCIAS

I. INTRODUCCIÓN

La presente propuesta denominada CivicTech - Ética Profesional plantea el uso de un sistema de información para promover conductas íntegras en el ejercicio profesional y en la formación universitaria. El problema identificado se relaciona con las faltas a la ética profesional —plagio, conflictos de interés, mala praxis, uso indebido de información y datos, e incumplimiento de los códigos deontológicos— que con frecuencia no se reportan por falta de un canal confiable, temor a represalias o desconocimiento de los mecanismos disponibles. La ausencia de un medio seguro y formativo para canalizar estos incidentes no solo afecta la confianza en las instituciones, sino también la integridad, el respeto por las normas del ejercicio profesional y la responsabilidad social de los profesionales.

CivicTech propone una plataforma web orientada a que los profesionales y estudiantes puedan reportar incidentes éticos de forma confidencial, visualizar el estado de atención de los reportes y recibir retroalimentación formativa. La propuesta se apoya en la idea de que una tecnología bien diseñada puede fortalecer la cultura ética mediante el reconocimiento de buenas prácticas, la formación continua y evidencias visibles de mejora institucional, evitando todo enfoque punitivo o que incentive la delación.

El plan de actividades tiene como finalidad ordenar las acciones necesarias para desarrollar, comunicar y validar la propuesta en un periodo corto, con fecha máxima al 6 de julio de 2026. Para ello, se priorizan actividades realistas, de bajo costo y ejecutables desde el ámbito universitario: diseño del prototipo, definición de módulos básicos (incluido el de confidencialidad y anonimato), elaboración de materiales de difusión, estrategia de captación de usuarios, validación con estudiantes y profesionales del entorno UNAS, y presentación final del documento conforme a las normas de redacción de la UNAS.

Objetivo general: Diseñar un plan de actividades para la propuesta CivicTech, orientada a promover la ética profesional mediante una plataforma web que permita el reporte responsable y confidencial de incidentes éticos, su clasificación y seguimiento, y el reconocimiento de buenas prácticas, validada inicialmente en el entorno universitario de la UNAS.

Objetivos específicos: definir las categorías de incidentes éticos y el flujo de reporte confidencial; diseñar los módulos del sistema (reporte, anonimato, clasificación, seguimiento y reconocimiento de buenas prácticas); establecer una estrategia de captación y validación con estudiantes y profesionales del entorno UNAS, ejecutable hasta el 6 de julio de 2026; y proponer indicadores que permitan evaluar la comprensión, la aceptación ética y la percepción de seguridad y confianza en el sistema.

II. REVISIÓN DE LITERATURA Y FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

La propuesta se relaciona con el enfoque de tecnología persuasiva, entendido como el diseño de sistemas interactivos capaces de orientar o reforzar conductas. En el caso de CivicTech, la finalidad ética no consiste en imponer una conducta ni en sancionar, sino en facilitar que las personas reporten incidentes con seguridad, reconozcan buenas prácticas y observen resultados positivos en su entorno profesional e institucional.

El componente de gamificación permite transformar la formación y el cuidado de la ética profesional en una experiencia más motivadora. Para ello se plantea un sistema de puntos, niveles y reconocimientos orientados a las buenas prácticas. Estos elementos deben usarse con especial cuidado ético: el objetivo no es premiar el volumen de denuncias ni incentivar la delación, sino reconocer la formación, la integridad y la participación constructiva. Por ello, los reconocimientos se asocian a completar contenidos formativos y a actuar con integridad, no al número de incidentes reportados.

El reporte de incidentes éticos requiere confianza y, sobre todo, garantías de confidencialidad. Por ello, el sistema debe asegurar el anonimato del usuario cuando lo solicite y mostrar evidencia de que los reportes son recibidos y, al menos, clasificados y derivados al área competente. La adopción del sistema debe basarse en la percepción de seguridad: si los primeros usuarios comprueban que pueden reportar sin riesgo y que existe un tratamiento responsable, aumentará la disposición a usar la herramienta y a recomendarla. En consecuencia, el plan no solo debe captar usuarios, sino también demostrar confiabilidad desde las primeras interacciones.

Los módulos principales que se consideran para la propuesta son: reporte de incidentes con categoría, descripción y evidencia documental opcional; módulo de confidencialidad y anonimato; sistema de puntos y niveles orientado a buenas prácticas; panel de comité de ética o administrativo para clasificar y dar seguimiento a los reportes; y notificaciones con mensajes de conciencia ética y formación. Para una primera etapa, se prioriza un prototipo funcional o demostrativo antes que una implementación completa en producción.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Lugar de ejecución

El proyecto se desarrollará en Tingo María, Huánuco, Perú, tomando como espacios de referencia los ambientes universitarios de la UNAS, espacios de práctica profesional y canales digitales locales. El alcance inicial será académico y de validación, por lo que no dependerá obligatoriamente de una implementación institucional formal para demostrar la viabilidad de la propuesta.

3.2 Materiales y equipos

Se utilizarán una computadora portátil, conexión a internet, teléfono móvil con cámara, herramientas de diseño como Canva o Figma, generador de código QR, formularios digitales o prototipo web, redes sociales para difusión, hojas de validación, afiches impresos y recursos básicos para la presentación final.

3.3 Metodología

La metodología se organizará en cinco etapas: diagnóstico del problema, diseño de la solución, planificación de la captación de usuarios, validación del prototipo y redacción final del documento. Cada etapa tendrá productos verificables, tales como matriz de problemas, flujo de uso, prototipo de interfaz, piezas de difusión, cronograma, indicadores de evaluación y documento final.

La evaluación será descriptiva. Se medirá la claridad de la propuesta, el interés de los usuarios potenciales, la facilidad para acceder al sistema mediante estrategias como QR o redes sociales, la percepción de seguridad y confianza para reportar, y la percepción de utilidad ética. Los resultados esperados no se medirán como impacto real definitivo, sino como viabilidad inicial para una futura implementación.

IV. PLAN DE ACTIVIDADES

El plan de actividades se estructura desde el 25 de mayo hasta el 6 de julio de 2026. La secuencia prioriza primero la claridad del problema, luego el diseño del sistema, posteriormente la estrategia de captación de usuarios y finalmente la validación y redacción del informe.

Tabla 1. Cronograma de actividades del proyecto CivicTech

| Actividad | Fecha | Qué se hará | Cómo se hará | Producto esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Delimitación del problema | 25-26 de mayo | Precisar los incidentes éticos a reportar: plagio, conflictos de interés, mala praxis y uso indebido de información. | Revisión de la presentación, lluvia de ideas y selección de problemas prioritarios. | Matriz de problemas y justificación. |
| 2. Definición de objetivos | 27-28 de mayo | Redactar objetivo general y objetivos específicos. | Relacionar cada objetivo con una parte del sistema: reporte confidencial, clasificación, reconocimiento de buenas prácticas y validación. | Objetivos listos para el documento. |
| 3. Diseño conceptual del sistema | 29 de mayo-2 de junio | Definir módulos básicos de CivicTech. | Diseñar flujo de usuario: registro, reporte, puntos, seguimiento y notificación. | Mapa funcional del sistema. |
| 4. Prototipo de interfaz | 3-7 de junio | Crear pantallas básicas de la plataforma. | Usar Figma, Canva o HTML/CSS simple para representar la app. | Prototipo navegable o maqueta visual. |
| 5. Modelo de datos y arquitectura | 8-12 de junio | Plantear tablas y componentes técnicos. | Definir usuarios, reportes, categorías, puntos y estados de resolución. | Modelo E-R simple y arquitectura resumida. |
| 6. Estrategia de captación de usuarios | 13-17 de junio | Seleccionar medios para atraer usuarios al sistema. | Evaluar QR, redes sociales, universidad, campaña presencial, invitaciones y alianza municipal. | Plan de captación priorizado. |
| 7. Elaboración de materiales de difusión | 18-22 de junio | Preparar afiches, mensajes y QR de acceso. | Crear piezas para aulas, espacios universitarios y redes sociales con mensajes de ética profesional. | Afiches, publicaciones y QR de prueba. |
| 8. Simulación de piloto | 23-27 de junio | Probar el uso del sistema con usuarios cercanos. | Pedir a compañeros que simulen reportes y evalúen claridad del flujo. | Retroalimentación y lista de mejoras. |
| 9. Ajustes finales | 28 de junio-1 de julio | Corregir contenido, pantallas y estrategia. | Aplicar recomendaciones recibidas y ordenar evidencias. | Versión mejorada del plan. |
| 10. Redacción del documento | 2-4 de julio | Redactar el informe final con estructura académica. | Usar formato UNAS: capítulos, tablas, redacción formal y referencias. | Documento completo. |
| 11. Revisión y entrega | 5-6 de julio | Revisar ortografía, formato, fechas y coherencia. | Verificar márgenes, interlineado, tablas y anexos antes de entregar. | Documento final listo para presentación. |

4.1 Estrategia de captación de usuarios

Para que CivicTech funcione, no basta con construir el sistema; es necesario lograr que las personas lleguen a la plataforma, la entiendan y quieran volver a usarla. Por ello, se propone una estrategia de captación realista, centrada en canales de bajo costo y en resultados visibles.

Tabla 2. Estrategias de captación priorizadas

| Estrategia | Prioridad | Aplicación en el proyecto | Motivo de selección |
| --- | --- | --- | --- |
| Código QR en zonas visibles | Alta | Colocar QR en afiches ubicados en aulas, facultades, paneles informativos y espacios universitarios autorizados. | Reduce pasos de acceso y permite entrar directamente al prototipo o formulario. |
| Redes sociales | Alta | Crear publicaciones para Facebook e Instagram sobre la importancia de la ética profesional y el reporte responsable de incidentes. | La población joven y universitaria puede compartir el contenido rápidamente. |
| Colegios y universidades | Alta | Presentar CivicTech en clases o grupos estudiantiles como herramienta de ética e integridad profesional. | Los estudiantes son usuarios naturales y pueden iniciar la adopción. |
| Campaña presencial | Alta | Realizar una jornada de demostración en la universidad o plaza, ayudando a escanear el QR y registrarse. | Permite explicar el propósito ético y resolver dudas en el momento. |
| Boca a boca gamificado | Media | Otorgar puntos simbólicos por invitar a otro usuario que se registre o pruebe el sistema. | Convierte a los primeros usuarios en promotores del proyecto. |
| Alianza con municipalidad | Media | Solicitar apoyo para difusión en canales oficiales, radio local o eventos públicos. | Aumenta confianza, pero depende de aprobación externa; por eso no debe ser la única estrategia. |
| Notificaciones por zonas | Futura | Enviar avisos cuando exista un reporte cercano al barrio del usuario. | Es útil para retención, pero requiere permisos de ubicación y mayor desarrollo técnico. |

La estrategia más recomendable para la primera etapa es combinar QR, redes sociales, presentación en espacios universitarios y campaña presencial. Estas acciones son más realistas porque pueden ejecutarse antes del 6 de julio sin depender totalmente de terceros. La alianza con la municipalidad debe incluirse como acción de gestión, pero no como condición para que el proyecto avance. Las notificaciones por zonas deben quedar como mejora futura, debido a que requieren permisos, geolocalización y una implementación técnica más avanzada.

La idea central de crecimiento es que CivicTech debe generar confianza desde los primeros reportes. Si los usuarios observan que sus reportes se registran, se clasifican y reciben alguna respuesta o evidencia de atención, aumentará la probabilidad de que recomienden la plataforma. Este proceso se conoce como retención y viralidad orgánica: el sistema crece porque los usuarios perciben valor real y lo comparten con otras personas.

4.2 Indicadores de evaluación

Tabla 3. Indicadores propuestos para evaluar el plan

| Indicador | Cómo se medirá | Meta inicial al 6 de julio |
| --- | --- | --- |
| Usuarios interesados | Cantidad de personas que escanean el QR, responden el formulario o prueban el prototipo. | 30 usuarios potenciales. |
| Reportes simulados | Cantidad de reportes de prueba creados durante la validación. | 15 reportes simulados. |
| Comprensión del sistema | Preguntar si el usuario entiende para qué sirve CivicTech y cómo reportar un incidente ético de forma confidencial. | 80 % de respuestas positivas. |
| Percepción de seguridad | Preguntar si el usuario se sentiría seguro y protegido al reportar un incidente. | 80 % de respuestas positivas. |
| Aceptación ética | Preguntar si la propuesta motiva la integridad profesional sin fomentar la delación ni imponer conductas. | 80 % de respuestas positivas. |
| Difusión | Número de publicaciones, afiches o presentaciones realizadas. | 4 acciones de difusión. |

V. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto se plantea como una estimación académica de bajo costo, priorizando herramientas gratuitas y recursos propios. Los montos pueden ajustarse según las exigencias del curso o la cantidad de material impreso.

Tabla 4. Presupuesto estimado

| Rubro | Descripción | Costo estimado (S/) |
| --- | --- | --- |
| Diseño gráfico | Uso de herramientas gratuitas para afiches, publicaciones y prototipo. | 0,00 |
| Impresión de afiches | Impresión de 10 afiches con QR para difusión piloto. | 15,00 |
| Internet y recursos digitales | Uso de conexión propia y plataformas gratuitas. | 0,00 |
| Material para campaña | Hojas, cinta adhesiva, lapiceros u otros materiales básicos. | 10,00 |
| Validación | Encuestas digitales y pruebas con usuarios cercanos. | 0,00 |
| Contingencia | Gastos menores no previstos. | 10,00 |
| Total | Presupuesto aproximado del plan de actividades. | 35,00 |

VI. REFERENCIAS

CivicTech. (2026). CivicTech: Ética ciudadana [Presentación de PowerPoint]. Material de trabajo académico.

Fogg, B. J. (2003). Persuasive technology: Using computers to change what we think and do. Morgan Kaufmann.

Universidad Nacional Agraria de la Selva. (s. f.). Normas de redacción y presentación de documentos científicos. UNAS.